# Gourmet Shop Customer Interface Task List

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Developer | | Start Date | | End date | | date completed | |
| Login Wireframe Diagram | Broc |  | 2/1/25 |  | 2/9/25 |  | 2/1/25 |  |
| MAIN Dashboard Wireframe diagram | Broc |  | 2/1/25 |  | 2/9/25 |  | 2/1/25 |  |
| SHOPPING CART Wireframe diagram | Broc |  | 2/1/25 |  | 2/9/25 |  | 2/1/25 |  |
| DATABASE diagram | Sarah |  | 2/4/2025 |  | 2/9/2025 |  | 2/5/2025 |  |
| Create LOGIN INTERFACE | Broc |  | 2/1/25 |  | 2/9/25 |  | 2/2/25 |  |
| Display product list | Sarah |  | 2/4/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| Implement supplier filter | Sarah |  | 2/4/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| CREATE SHOPPING Cart functionality | Sarah & Broc |  | 2/6/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| PROCESS ORDER AND UPDATE DATABASE | Sarah |  | 02/06/2025 |  | 02/09/2025 |  |  |  |
| System testing | All |  | 2/7/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| Create customer winform and make connections | Rayleen |  | 02/06/2025 |  | 02/09/2025 |  |  |  |
| UML Class Diagram | Rayleen |  | 02/06/2025 |  | 02/09/2025 |  |  |  |
| Create customer repository, interface, & Model | Rayleen |  | 02/06/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| CREATE Order REPOSITORY, INTERFACE, & MODEL | Rayleen |  | 02/06/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |
| Create order item repository, Interface, & Model | Rayleen |  | 02/06/2025 |  | 2/9/25 |  |  |  |